Bolgheri Daily Brief

Dashboard 仕様書

v1.3（本日進捗反映・変更履歴付き）

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| 最終更新 | 2026年4月21日 end-of-day (Monday) |
| ステータス | Active — Phase 3A 部分完了, Phase 3A-visual 未解決 |
| リポジトリ | TH1214/newsletter-dashboard |
| 公開URL | https://th1214.github.io/newsletter-dashboard/ |
| バージョン | v1.3（Hero Image 視覚描画問題対応中） |
| 仕様管理 | GitHub SPEC.md / SPEC.docx |

# 目次

§1. システム概要

§2. ディレクトリ構成

§3. コンポーネント仕様

§4. ソース一覧

§5. 運用フロー

§6. 監視・トラブルシュート

§7. 既知の課題とロードマップ

§8. 本日の作業ログ（2026-04-21）

付録A. 改訂履歴

# §1. システム概要

英語ニュースレター7媒体を毎朝自動取得・日本語翻訳し、Hugo静的サイトとしてGitHub Pagesで配信するダッシュボード。月額¥0。全工程がGitHub Actions上で完結。v1.3では本日（2026-04-21）の進捗を反映：Phase 3A（wsj/list.html への hero 動的参照）で HTML/CSS レベルの動作確認を完了しましたが、Safari での視覚描画が未達成（明日継続）。

## 1.1 アーキテクチャ

Gmail → GitHub Actions [fetch + translate + hero image generation] → Repository → Deploy → GitHub Pages

## 1.2 コスト構造（2026年4月時点）

| 項目 | 提供元 | 制限 | 現状消費 |
| --- | --- | --- | --- |
| GitHub Actions | GitHub | 無制限（public） | ≒13分/日 |
| GitHub Pages | GitHub | 100GB/月 転送 | ≪1GB |
| GitHub Models API | GitHub | GPT-4.1 10 RPM | ≒80 req/日 |
| Gemini Image API | Google | 500 img/day @ 1024x1024 | 7 img/day |
| Gmail API | Google | 10B units/日 | 無視できる |
| 月額合計 | — | — | ¥0 |

* Gemini 1.4% 消費（安全圏）。GitHub Models は 50 req/日上限に接近。

## 1.3 設計原則

完全無料、疎結合、冪等性、観測可能

# §2. ディレクトリ構成

├── content/ | static/images/【v1.2新規】| layouts/index.html【v1.2新規】| layouts/wsj/single.html【git-untracked】| scripts/generate_hero_image.py【v1.2新規】

# §3. コンポーネント仕様

## 3.1 翻訳ジョブ (daily-translate.yml)

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| トリガー | cron: '0 21 * * *' (毎日21:00 UTC) |
| タイムゾーン | TZ=Asia/Tokyo |
| 実行環境 | ubuntu-latest, Python 3.12 |

Secrets: GITHUB_TOKEN, GMAIL_REFRESH_TOKEN, GEMINI_API_KEY【v1.2新規】, TRANSLATE_API_CHOICE, GITHUB_MODELS_TOKEN

## 3.4 Hero 画像生成エンジン (generate_hero_image.py) 【v1.2新規】

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| API | Gemini 2.5 Flash Image |
| Free tier | 500 img/day @ 1024x1024 |
| 現状消費 | 7 img/day (1.4%) |
| リトライ | HTTP 429 → [15, 30, 60]秒 exponential backoff x 3回 |
| 出力 | base64 PNG → static/images/<source>/<YYYY-MM-DD>.png |
| 非ブロッキング | 失敗時 exit 2。翻訳>>画像の優先度。 |

SECTION_STYLES: WSJ(Monocle) | NYT BN(Kinfolk) | Short Squeez(Cereal) | Skift(Hospitality) | Buysiders(Investment) | NYT OP(Kinfolk) | BI(Contemporary)

## 3.7 フロントエンド動的ヒーロー (layouts/index.html) 【v1.2新規】

Hugo pool → JSON → JS random selection

モバイル：clamp(260px, 56vw, 480px)

680px breakpoint で responsive

## §3.8【新規】 セクションページ hero 参照（wsj/list.html, Phase 3A）

### 実装内容

- CSS 変数 --hero-img を .cover-photo の gradient と組み合わせて使用

- Hugo template で最新記事の Params.hero_image を抽出し inline style で注入

- Unsplash 固定 URL を CSS 変数の fallback 値として保持（後方互換）

- Gradient opacity: 初期 .45/.85 → 現在 .15/.30/.72（3 段階 vignette 調）

- saturate filter: .85 → .92

### 実装状態（2026-04-21 end-of-day）

- パイプライン側（HTML 注入 / 画像配信 / CSS 適用）: ✓ 全て検証済

- 視覚描画: × Safari で画像が見えない（現象再現性あり、原因不明）

### 次回調査項目

- Chrome DevTools で .cover-photo の computed background と layer 可視性を検査

- background-blend-mode の効果検証（multiply → overlay / soft-light）

- 生成画像（static/images/wsj/2026-04-21.png）を直接開いて色調確認

- z-index 再検証（.cover-curve, .blue-edge, .cover-inner との重なり順）

# §4. ソース一覧

| # | 媒体名 | 頻度 | STYLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-7 | WSJ / NYT BN / Short Squeez / Skift / Buysiders / NYT OP / BI | 日次~週次 | 各種 |
| 8* | Economist | 未実装 | — |

# §5. 運用フロー

| 時刻 (JST) | 処理 |
| --- | --- |
| 06:00 | daily-translate.yml 開始 |
| 06:01 | fetch_gmail.py （7件取得） |
| 06:02-06:04 | translate_gemini.py （翻訳） |
| 06:05-06:07 | generate_hero_image.py 【v1.2新規】（7枚生成） |
| 06:08 | frontmatter注入 (hero_image追加) |
| 06:09 | git commit & push |
| 06:10-06:11 | deploy.yml → Hugo build → Pages deploy |

# §6. 監視・トラブルシュート

## 6.1 ログの見方

- 翻訳エラー：grep -E "[translate]|error"

- Hero画像：grep -E "[hero]|[gemini]"【v1.2新規】

- Rate limit：grep "HTTP 429"

- Deploy：grep "Pages deploy"

## 6.2 典型的失敗パターン

| エラー | 原因 | 対策 |
| --- | --- | --- |
| GEMINI_API_KEY not set | Secret未登録 | GitHub Settings 登録 |
| HTTP 429 (Gemini) | 500 img/day超過 | 翌日待機 |
| HTTP 400 Safety | プロンプト違反 | 稀。修正 |
| bot push deploy未トリガ | GitHub token仕様制限 | Phase 3.5で修正予定 |

# §7. 既知の課題とロードマップ

## 7.1 既知の課題

- 🔴 HIGH【NEW】: WSJ cover hero image が Safari で視覚的に表示されない

- 🟡 MED【NEW】: layouts/wsj/single.html が git-untracked のまま

- 🟢 LOW【NEW】: リポジトリルートに未整理ファイル複数

- 🔴 Economist 未実装 (Phase 2.5 予定 2026-04-28)

- 🟡 GitHub Models 50 req/日接近

- 🟡 Node.js 20 deprecation 2026-09-16

- 🟢 Legacy code (translate_claude.py, GROQ_API_KEY)

## 7.2 ロードマップ

- Phase 1: GitHub Models 移行 ✓ 2026-04-15

- Phase 2: チャンク+429 ✓ 2026-04-21

- Phase 3: Hero Image 生成パイプライン ✓ 2026-04-21

- Phase 3A: wsj/list.html 動的 hero 参照 - 部分完了 2026-04-21

- Phase 3A-visual: Safari hero 視覚表示 - 明日継続 2026-04-22

- Phase 3B: wsj/single.html hero 追加 - 未着手

- Phase 3C: 他6媒体 hero 横展開 - 未着手

- Phase 4: 動的ヒーロー UI ✓ 2026-04-21

- Phase 5: モバイル対応 ✓ 2026-04-21

# §8【新規】 本日の作業ログ（2026-04-21）

## タイムライン

| 時刻 | 作業 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 午前 | 長文チャンク分割+429 retry 実装 | ✓ |
| 午後前半 | Hero image 生成パイプライン設計 | ✓ |
| 午後中盤 | generate_hero_image.py 実装 | ✓ |
| 11:45 UTC | WSJ 画像生成成功 (1.26MB) | ✓ |
| 夕方 | layouts/index.html 動的 hero loader | ✓ |
| 夕方 | モバイル対応（680px breakpoint） | ✓ |
| 夕方 | SPEC.docx v1.2 作成 | ✓ |
| 夜 | Phase 3A: wsj/list.html 動的 hero | ✓ |
| 夜 | Gradient opacity 調整 (2回) | ✓ |
| 夜 | Safari 視覚確認 | × 未解決 |

# 付録A. 改訂履歴（詳細版）

| 日付 | バージョン | 変更カテゴリ | 変更内容 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-04-15 | v1.0 | 初期構築 | Claude 翻訳 → GitHub Models 移行 | 初期構築 |
| 2026-04-21 AM | v1.1 | レート制限対応 | 長文チャンク分割、HTTP 429 exponential backoff | 現行 |
| 2026-04-21 PM | v1.2 | 画像生成・UI強化 | Phase 3/4/5 実装、SPEC.docx 初版 | 現行 |
| 2026-04-21 EOD | v1.3 | 本日進捗反映 | Phase 3A 部分完了、視覚描画問題を未解決として明記、既知課題追加 | 現行 |

Bolgheri Daily Brief Dashboard v1.3 Specification

2026-04-21 | hashiramoto@mellowps.com